COVID-19

## Assistance technique en ligne

Aide à la rédaction d’un plan de continuité d’activités

### Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) est recommandé afin d’anticiper la survenue

d’une crise et protéger l’entreprise en limitant le préjudice économique tout en préservant la santé et la sécurité de son personnel. Cet outil, destiné à l’employeur dont la responsabilité pourrait être engagée devant les tribunaux, participe également à l’actualisation de l’évaluation des risques et de son plan d’actions.

Version à jour au 02/06 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

### Ce document constitue une aide pour :

- Organiser le maintien de mes activités essentielles de gestion d’entreprise (votre Plan de Continuité des Activités - PCA).

- Définir les principales dispositions à respecter pour assurer la continuité des interventions en sécurité des travailleurs du BTP sur les chantiers urgents ou de dépannage.

- Anticiper un arrêt en sécurité des chantiers de l’entreprise et organiser les tâches essentielles qui doivent être maintenues

- Assurer une reprise partielle des activités en sécurité en période de con- finement ou sortie et confinement.

- Anticiper la reprise en sécurité de mon activité pour pouvoir redémarrer rapidement.

- Garantir le retour d’expérience de cette crise.

### Nous vous encourageons à enrichir ce document de vos bonnes pratiques !

Vous trouverez également une boîte à outils vous proposant des affiches,

des fiches conseils, des vidéos sur notre site PréventionBTP.fr

Un service

Table des matières

I/ Organisation de l’entreprise face à la crise	3

  - Les moyens humains	4

  - Les méthodes	9

  - Les moyens matériels	18

- / Garantir le retour d’expérience de cette crise	23

- / Les coordonnées indispensables	24

  - Les numéros d’urgence	24

  - Les acteurs clés internes et leurs coordonnées	24

  - Les acteurs clés externes	24

| Entreprise : |  | Adresse : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de continuité des activités | Mesures d’organisation visant à maintenir les activités essentielles de l’entreprise |  | Date : Mise à jour : Rédacteur : |

# I/ Organisation de l’entreprise face à la crise

L’entreprise, pendant la période de pandémie, renseigne le tableau ci-après en suivant 
les étapes listées ci-dessous :

 • Identification des activités essentielles.

- Sélection des différents scénarios, en cochant la(les) colonne(s) choisie(s) :

Scénario 1. Chantiers urgents et de dépannage

Scénario 2. Arrêt de chantiers

Scénario 3. Reprise en période de confinement

Scénario 4. Reprise de confinement

• Désignation des acteurs-clés, en cochant la(les) colonne(s) choisie(s) :

### Désignation du responsable en rang A Désignation des suppléants en rang B et C

• Définition des tâches à réaliser parmi les exemples proposés.

L’entreprise met son PCA à jour, en cas :

- D’évolution de l’organisation de l’entreprise

- De modification de la situation pandémique

- De nouvelles mesures gouvernementales

- De retour d’expériences

- ...........

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| 1.1 - MOYENS HUMAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifier les ressources humaines en bonne santé disponibles. |  |  |  |  |  |  |  | Fournir à l’acteur-clé interne les moyens techniques permettant de contacter les travailleurs : téléphone fixe, mobile, ordinateur. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …Mettre à disposition |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des acteurs-clés, les coordonnées téléphoniques des travailleurs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réattribuer les ressources aux chantiers prioritaires. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prendre des nouvelles des travailleurs et de leur entourage proche. Si besoin, leur indiquer les numéros figurant en fin de document. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Refuser l’accès à l’entreprise et à ses chantiers à tout travailleur identifié malade ou présentant les symptômes du Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Isoler les travailleurs qui auraient été en contact avec un malade |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | En période de confine-ment : Il est recommandé de refuser aux apprentis, stagiaires et alternants mineurs de se rendre sur le chantier ou dans les ateliers |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hors période de confinement : les apprentis, stagiaires et alternants mineurs sont autorisés à se rendre sur le chantier ou dans les ateliers |  |
| Identifier les |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à jour le tableau |  |
| personnes |  |  |  |  |  |  |  | des compétences des |  |
| disponibles |  |  |  |  |  |  |  | travailleurs disponibles |  |
| disposant des |  |  |  |  |  |  |  | (habilitations électriques, |  |
| compétences et |  |  |  |  |  |  |  | CACES®, autorisation |  |
| des habilitations |  |  |  |  |  |  |  | de conduite, chef de |  |
| nécessaires. |  |  |  |  |  |  |  | manœuvre, homme trafic, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | port du harnais…). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Désigner des équipes |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de remplacement sur |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | les chantiers urgents |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | et prioritaires. |  |
| S’assurer que |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition |  |
| les travailleurs |  |  |  |  |  |  |  | des acteurs-clés, |  |
| de l’entreprise |  |  |  |  |  |  |  | les coordonnées |  |
| disposent |  |  |  |  |  |  |  | téléphoniques |  |
| de moyens |  |  |  |  |  |  |  | des travailleurs. |  |
| de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| individuels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | consignes Covid-19 et les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numéros d’urgence dans |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | le véhicule. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Préconiser l’utilisation du vélo pour des trajets de courte distance. De manière générale, éviter le covoiturage et les transports en commun. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dans le cas où il n’y a pas d’autre alternative que le transport collectif, il est possible d’installer : - deux personnes au 1er rang et par rang de 3 sièges ou plus (en gardant toujours un siège vide entre deux personnes), avec port du masque obligatoire. - des écrans étanches par ou selon une procédure fournie par des installateurs automobiles agréés permettant l’application de la distanciation. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Désactiver le recyclage d’air et privilégier l’ouverture des fenêtres pour assurer une aération continue. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dans le cas où il n’y a pas d’autre alternative que les transports en commun : - délivrer l’attestation professionnelle individuelle - organiser si possible une arrivée en horaires décalés pour éviter les heures de pointe |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aménager les parkings |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | réservés aux travailleurs |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour augmenter leur |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacité de stationnement |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ou prendre en charge les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | frais de stationnement |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | urbains. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prendre en charge les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | frais kilométriques et |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | le surplus d’assurance, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en cas d’utilisation du |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | véhicule personnel par |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | les travailleurs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pour les véhicules en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilisation mutualisée se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | référer au lien suivant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | : https://endirectavec. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | preventionbtp.fr/y-a- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | t-il-des-consignes- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | particulieres-lors- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des-deplacements- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | professionnels-a- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plusieurs-dans-un- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vehicule |  |
| Établir les autorisations de déplacement pour les travailleurs de l’entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | Consulter le site officiel : www.interieur.gouv.fr (autorisation). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition de l’acteur-clé du matériel d’impression et fournitures : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - imprimante, - papier, - toner - etc. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition un kit de nettoyage à proximité du matériel d’impression. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Envoyer par courrier en "Lettre prioritaire" le justificatif de déplacement professionnel au travailleur ne pouvant l’imprimer à son domicile. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veiller à ce que chaque travailleur conserve sur lui l’autorisation de déplacement professionnel remise par l’employeur. |  |
| Informer les |  |  |  |  |  |  |  | Consulter le site officiel |  |
| travailleurs |  |  |  |  |  |  |  | www.solidarites-sante. |  |
| des risques et |  |  |  |  |  |  |  | gouv.fr |  |
| les mesures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de prévention spécifiques qu’ils doivent strictement respecter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux et le rappel des consignes Covid avant chaque prise de poste et chaque demi-journée. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en avant l'affiche sur les mesures barrières dans les locaux et bungalows de base-vie. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Envoyer régulièrement des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | messages "sms" pour |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rappel des mesures |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | barrières, des évolutions |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des consignes et de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l’organisation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Présenter, fournir aux |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | travailleurs et afficher |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dans les locaux la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "procédure de déclaration |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des personnes à risques". |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Traduire dans la langue |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d’usage de chaque |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | travailleur, toute consigne |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de prévention relative |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | au Covid-19, avant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | présentation en réunion |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1/4h sécurité, accueil) et |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | affichage sur le site. Un |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | site est disponible pour les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | traductions : http://www. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | irdsu.net/repere-pour- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vous/documents/covid-19/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser un brief le |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | matin en vérifiant que |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | les travailleurs se sont |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | interrogés sur leur état |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de santé (Autodiagnostic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disponible sur le site de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l’OPPBTP). Rappeler les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | consignes Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Informer les travailleurs |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de la procédure à suivre |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en cas d’apparition de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | symptômes. |  |
| Faire le point |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser les moyens de |  |
| quotidiennement |  |  |  |  |  |  |  | communication emails, |  |
| avec les |  |  |  |  |  |  |  | SMS, téléphone, Skype, |  |
| équipes sur |  |  |  |  |  |  |  | Whatsapp, … |  |
| les remontées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d’informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Établir et mettre à jour les tableaux de suivi des objectifs et régulation de ces derniers par chantiers, dépôts, … |  |
| afin d’identifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et de traiter les |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| situations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| à risques qui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n’avaient pas pu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| être anticipées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et organiser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la répartition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| du travail du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lendemain. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Organiser la prise de poste en s’adaptant aux recommandations gouvernementales. |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en place les procédures permettant de respecter la règle de distanciation et veiller à éviter les travailleurs isolés. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veiller à l’exemplarité de l’encadrement. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suivre les recommandations des sites officiels. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Constituer un dossier chantier (plan, planning, adresse, n° utiles…). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser un accueil chantier complémentaire Covid-19 rappelant : - les symptômes du Covid-19; - les gestes barrières - le port d’EPI spécifique; - les consignes utilisation des locaux; - l’identification des zones de lavage. |  |
| Informer le CSE de l’entreprise le cas échéant. |  |  |  |  |  |  |  | Communiquer avec les membres du CSE via SMS, mail, téléphone, … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Présenter aux membres du CSE, pour avis: - le PCA qui modifie l’organisation de votre entreprise; - Le document unique (l’Évaluation des risques + le plan d’actions). |  |
| Nommer et identifier un ou plusieurs référents Covid-19 au sein de l’entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | Définir les rôles et missions du ou des référent(s) Covid-19 à l’aide des fiches pratiques OPPBTP. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Désigner la ou les personnes de l’encadrement ou représentant du personnel ayant autorité et moyens, chargée(s) de faire respecter les consignes. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Communiquer aux travailleurs les coordonnées du référent Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Faire remonter par les travailleurs au Référent Covid-19, toute difficulté rencontrée à appliquer les dispositions Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Enregistrer et analyser les situations remontées. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Définir et communiquer les solutions auprès des travailleurs. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Organiser les déplacements et grands déplacements des travailleurs de l’entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | Se tenir informé de la réouverture des hôtels, chambres d’hôtes, restaurants collectifs, … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prévoir une chambre individuelle par travailleur. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se rapprocher de la préfecture qui peut vous donner la liste des hébergements réquisitionnés. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| 1.2 - LES METHODES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer une veille régulière des mesures gouvernementales à appliquer au sein de l'entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | S’informer via : - les sites internet officiels : DRIEETS, gouvernement.fr, interieur.gouv, solidarite-sante.gouv, OPPBTP, … - le site internet de la mairie des villes dans lesquelles se déroulent les chantiers … - les médias radio et télévisés. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transcrire les nouvelles obligations dans les procédures de l’entreprise : note de service, affichage, PPSPS évaluation des risques- document unique, … |  |
| Organiser la continuité des tâches internes non reportables de l'entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | Assurer la gestion du personnel: salaire, gestion des accidents, congés, absences,… |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Assurer la gestion administrative et financière: règlement des factures, courrier, impayés, … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser le télétravail en communiquant sur : - Les principes de sécurité de base du branchement électrique des équipements informatiques; - Les bonnes pratiques ergonomiques concernant l’aménagement physique de leur poste de travail (postures de travail, positionnement des écrans, pauses, alternance des tâches, etc, …) http://www. inrs.fr/risques/travail-ecran/ prevention-risques.html ; - Le droit à la déconnexion https://www.anact.fr/ prevenir-les-risques- psychosociaux-la-methode- anact ; - Les modalités de prise de contact non habituelles mises en place par l’entreprise (rituels de prise de contact quotidien, web conférence, compte-rendu réciproque régulier, …) ; - Les possibilités techniques pour solliciter les interlocuteurs susceptibles de leur apporter de l’aide en cas de difficultés liées à l’utilisation des outils numériques (applications spécifiques ouvertures d’accès informatiques spécifiques... |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Le rappel de ces bonnes pratiques est d’autant plus important qu’elles sont totalement nouvelles pour certains télétravailleurs qui n’ont jamais eu l’occasion de télétravailler avant l’épisode de pandémie et peuvent ainsi se sentir démunis face à cette nouvelle organisation du travail qui a du se mettre en place très rapidement. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser les réunions à distance chaque fois que cela est possible. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S’assurer, pour l'entreprise et les chantiers, du maintien en fonctionnement des réseaux (eau potable, électricité, gaz, internet, téléphonie, sauvegarde du serveur informatique, ...) |  |
| Identifier les secteurs d’activités pour lesquels la continuité des activités est indispensable au bon fonctionnement du pays. |  |  |  |  |  |  |  | Lister les clients concernés, exemple : - énergie - gestion des déchets - transports - communication - traitement des eaux |  |
| Définir les chantiers nécessitant d’être arrêtés et reportés, puis valider avec le client la date de reprise. |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser un constat contradictoire avec MOA et MOE. À défaut, constituer un dossier photographique du chantier et l’adresser au client. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir le nom des personnes à contacter en cas d’urgence et afficher les noms et les coordonnées à l’entrée du chantier. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence seront transmises aux différents acteurs : -CSPS -MOA -MOE -Fournisseurs -Autres corps d’états. |  |
| S’assurer de la mise en sécurité des chantiers reportés. |  |  |  |  |  |  |  | Condamner les accès aux chantiers par installation de clôtures, serrures, cadenas,… |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser le gardiennage ou les rondes quotidiennes. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en sécurité les réseaux d'eau, d'électricité,… |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en sécurité : -Les engins de levage (girouette), -Les échafaudages -Les planchers et zones de terrain accessibles en installant garde-corps, occultation des trémies, … -Les matériels et matériaux stockés en toiture et autres zones exposées. |  |
| Informer les clients du maintien ou de reprise de l’activité de l'entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier que les consignes Covid-19 des clients sont en adéquation avec les décisions de l'entreprise. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rédiger et envoyer les consignes particulières aux clients avant intervention (mesures d’éloignement, nettoyage de la zone de travail avant et après l’intervention si possible). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Assurer systématiquement une traçabilité (par mail si possible) des échanges avec les clients. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Demander au maître d'ouvrage la formalisation de la réouverture du chantier (ordre de service, courrier, mails, ...). |  |
| Prendre connaissance des conditions de reprise formalisées par les clients |  |  |  |  |  |  |  | Chantiers soumis à coordination : -Obtenir et analyser le Plan général de Coordination (PGC). Intégrer au PPSPS les dispositions inscrites au PGC. -S’assurer que le CSPS peut assurer sa mission, y compris les visites régulières du chantier et CISSCT. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Interventions soumises à plan de prévention : -S’assurer que l’entreprise utilisatrice à programmer une Visite Préalable (VP) sur site pour intégrer les mesures communes et spécifique. -Vérifier que le Plan de Prévention (PDP) a été mis à jour suite aux décisions prises lors de la visite préalable. L’OPPBTP, recommande que le MOA désigne un référent Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rédiger un protocole particulier de prise en charge des personnes symptomatiques sur le lieu de travail et le diffuser aux salariés Ce document précise, entre autre, l’identification et la prise en charge des contacts. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Informer les partenaires institutionnels (DIRECCTE, service de santé au travail, Carsat/ Cramif) de ma continuité / reprise d’activité. |  |  |  |  |  |  |  | Garder trace des différents échanges écrits (mails, …). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consulter le service de santé au travail pour avis, dans les cas suivants: - arrêt de plus de 30 jours, - arrêt de maladie Covid-19, - travailleur à risque. Il jugera de la nécessité d’une visite individuelle de reprise avant de se prononcer sur l'aptitude au poste de travail. |  |
| Identifier les sociétés d’intérim, les fournisseurs, sous-traitants, co-traitants et prestataires en activité. |  |  |  |  |  |  |  | Informer des nouvelles règles applicables sur les chantiers, cantonnements, magasins, ateliers, bureaux, … de l'entreprise par notes / procédures / protocoles d'accès / livraisons à annexer au contrat et à envoyer par mail. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier les quantités et les délais de livraison. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transmettre les consignes spécifiques de l'entreprise. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S'appuyer sur l'organisation professionnelle de l'entreprise pour collecter et relayer les informations relatives à la disponibilité de matériaux, matériels, équipements nécessaires à l'activité. |  |
| Organiser des visites de chantiers régulières. |  |  |  |  |  |  |  | Organiser les réunions de chantier en visioconférence (réunion de service, CSSCT, CISSCT, …). En cas d'impossibilité : - utiliser les salles de réunion à moins de 50% de leur capacité; - favoriser les réunions et échanges à l’air libre dans le respect de la distanciation sociale. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier l’application des consignes par les travailleurs de l’entreprise et des intérimaires. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prendre en compte les préconisations du CSPS ou du maître d’ouvrage à condition qu'elles soient en accord avec celles du guide OPPBTP. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Organiser les repas et les pauses. |  |  |  |  |  |  |  | Respecter en toutes circonstances les règles de distanciation entre les personnes : -Matérialiser la capacité maximale d’occupation simultanée pour toutes les installations -Organiser des ordres de passage -Décaler les prises de poste. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aérer et nettoyer les locaux au minimum 2 fois par jour et par équipe. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Éviter tout regroupement et manipulation d'objets partagés en privilégiant - la condamnation des lieux de convivialité; - la mise hors service des machines à café; - la mise hors service des fontaines à eau. Fournir à chaque travailleur 3 litres d'eau potable par jour (bouteilles d'eau individuelles). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Privilégier l’utilisation de boîtes et bouteilles isothermes individuelles et gamelles. Limiter l'utilisation des réfrigérateurs et micro- ondes. Organiser la livraison des plateaux-repas pour les travailleurs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Porter une attention particulière au nettoyage des équipements suivants : -Micro-ondes et chauffe-gamelles -Boutons de la cuisinière -Cafetière -Poignées de portes -… Assurer un nettoyage systématique entre chaque rotation de déjeuner. |  |
| Organiser le nettoyage des matériels et équipements utilisés. |  |  |  |  |  |  |  | Organiser les horaires de travail (pauses, repas, ...) afin de laisser le temps nécessaire au nettoyage des surfaces de contact. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Désinfecter après chaque utilisation les accessoires et objets susceptibles d’être touchés, manipulés par un grand nombre de personnes : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - portes, portiques et tourniquet; - mobiliers (tables, chaises); - réfectoires, sanitaires; - commandes d’engin et véhicule utilitaire (poignée de porte, volant, commodos, …); - matériel électroportatif; - matériel informatique; - bureaux et ateliers : crayon, clavier, souris, sous-mains, téléphone, tasse à café. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nettoyer après chaque utilisation les accessoires et objets susceptibles d’être touchés, manipulés par un grand nombre de personnes : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - portes, portiques et tourniquet; - mobiliers (tables, chaises); - réfectoires, sanitaires; - commandes d’engin et véhicule utilitaire (poignée de porte, volant, commodos, …); - matériel électroportatif; - matériel informatique; - bureaux et ateliers : crayon, clavier, souris, sous-mains, téléphone, tasse à café. |  |
| Organiser |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser du matériel |  |
| les mesures |  |  |  |  |  |  |  | attribué individuellement |  |
| d’hygiène et de |  |  |  |  |  |  |  | (ordinateur, stylos, |  |
| de respect des |  |  |  |  |  |  |  | agrafeuse, petit outillage, |  |
| gestes barrières |  |  |  |  |  |  |  | vaisselle, éponge, …) afin |  |
| en entreprise et |  |  |  |  |  |  |  | de favoriser la |  |
| sur les chantiers. |  |  |  |  |  |  |  | propagation par objets |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | interposés. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Retirer tout bijou tels que |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bagues et bracelets qui |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | peut véhiculer le Covid-19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pendant plusieurs jours si |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | le lavage des mains n'est |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pas bien effectué. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Désactiver les contrôles |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d’accès avec empreintes |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | palmaires et digitales. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Retirer les portes |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | intérieures ou les laisser |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ouvertes ainsi que les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fenêtres pour améliorer la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ventilation des locaux et |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diminuer les surfaces de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contacts. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instaurer l'ouverture des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | portes avec le coude. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter les surfaces de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | contact, en remplaçant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l'émargement par |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l'inscription des noms |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des participants par |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | le référent Covid-19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chantier ou par une prise |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de photo avec l'accord |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des travailleurs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bannettes permettant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l’échange de documents |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sans avoir à venir dans les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bureaux dès l'entrée des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | locaux (siège, base-vie). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Définir avec le CSPS les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zones de travaux précises |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour chaque entreprise |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en coactivité. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Baliser la zone |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d’intervention de ses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | travailleurs (bande |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | adhésive, rubalise, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | barrières, cônes, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | marquage au sol, ...), pour |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | garantir la distanciation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | des personnes. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser, rédiger, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | communiquer et afficher |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | un plan de circulation en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | privilégiant un sens unique |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de circulation ou d'une |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | largeur suffisante en cohérence avec les règles de distanciation physique. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter, dans les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ascenseurs, le nombre |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de personnes transporté |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en même temps. Se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | positionner dos à dos et |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | garder de la distance. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser, dans les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ascenseurs, un mouchoir |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en papier ou un gant pour |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | appuyer sur les boutons. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lister les tâches possibles |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dans le respect de la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | distanciation et celles |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour lesquelles il est |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obligatoire de porter le |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | masque (en indiquer le |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | modèle). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Favoriser la préfabrication |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ou le pré-assemblage en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dehors du chantier. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veiller à l'entretien permanent de la base- vie des chantiers par une ou plusieurs personnes dédiées disposant des compétences nécessaires et des consignes spécifiques. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suivre le nettoyage des bureaux, sanitaires, réfectoires, ateliers, dépôt sur une fiche horaire journalière avec signature. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se laver les mains fréquemment et de manière approfondie à l’eau et au savon puis séchage avec essuie-main en papier à usage unique : - a minima en début de journée, - à chaque changement de tâche, - toutes les 2 heures - en cas de port non- permanent des gants adaptés à la tâche à réaliser. » |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se laver les mains avant et après avoir bu, mangé et fumé. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Éviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition du gel hydroalcoolique (sauf métiers hyperbares), si pas de savon disponible. |  |
| Organiser l’habillage et l’entretien des vêtements de travail des travailleurs de l'entreprise et des intérimaires |  |  |  |  |  |  |  | Instaurer une fréquence et un ordre d’habillage et de déshabillage en décalant la prise de poste si nécessaire. Rédiger, afficher la procédure, la présenter et la diffuse aux travailleurs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suivre les indications de lavage industriel des vêtements de travail. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser des casier- vestiaires séparatifs pour séparer : -Les vêtements civils et vêtements de travail; -Les vêtements propres et vêtements sales. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transporter les vêtements de travail dans des sacs/housses adaptés et les sortir pour les aérer chaque nuit. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Garantir le retour d'expérience de la gestion de crise liée au Covid-19 |  |  |  |  |  |  |  | Constituer un dossier «Retour d’expérience Covid-19» PARTIE 1 : Y collecter les échanges et les pièces écrites justifiant les décisions : - Les arrêtés d'interdiction de chantiers émis par la commune - Les justificatifs d'arrêts, de report, de fermeture de sites des maîtres d'ouvrage et clients - Les justificatifs de raréfaction des fournitures et prestations indispensables à l'exercice de l'activité: laboratoires, maîtres d'œuvre, fournisseurs d'EPI, ... - Les justificatifs de l'incapacité des sous- traitants, co-traitant, prestataires à reprendre leur activité |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PARTIE 2 : - Constituer un dossier «Bonnes pratiques» et y collecter photos, factures, émargements, échanges avec les travailleurs (voir chapitre 1.5 “Garantir le retour d’expérience”) |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| 1.3 - LES MOYENS MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifier |  |  |  |  |  |  |  | Installer dans les nacelles |  |
| et mettre à |  |  |  |  |  |  |  | (PEMP) des cloisons |  |
| disposition des |  |  |  |  |  |  |  | séparatives ouvrantes |  |
| travailleurs de |  |  |  |  |  |  |  | et translucides (type |  |
| l’entreprise et |  |  |  |  |  |  |  | PLEXIGLAS®) afin de |  |
| des intérimaires |  |  |  |  |  |  |  | permettre l’intervention de |  |
| les moyens de |  |  |  |  |  |  |  | binômes. |  |
| distanciation. |  |  |  |  |  |  |  | Attention à l’utilisation en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | extérieur (vent). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en place des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | écrans PLEXIGLAS® |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transparent si la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | distanciation et le port du |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | masque sont impossibles : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - poste d’accueil. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuer aux travailleurs |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | une radio par personne |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | afin de pouvoir |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | communiquer malgré le |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niveau sonore |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | environnant tout en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | respectant la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | distanciation. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Équiper les travailleurs |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de détecteurs de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | distance (application |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | téléphonique, …). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser la gestion |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dématérialisée des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | documents du chantier : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - scanner. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en place des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | détecteurs de présence |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour supprimer les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | interrupteurs des bases |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vie et diminuer les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | surfaces de contact. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Installer les nouvelles |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | base vie en privilégiant les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | commandes aux pieds, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aux genoux et détecteurs |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | automatiques infrarouges |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pour les robinets. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Privilégier les urinoirs sans |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | eau et les chasses d’eau à |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | détecteur infrarouge dans |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | les sanitaires. |  |
| Identifier |  |  |  |  |  |  |  | Fournir un pack |  |
| et mettre à |  |  |  |  |  |  |  | Covid-19 (lingette, |  |
| disposition des |  |  |  |  |  |  |  | bidon d’eau, masque, |  |
| travailleurs de |  |  |  |  |  |  |  | gel hydroalcoolique...) |  |
| l’entreprise et |  |  |  |  |  |  |  | à chaque personne de |  |
| des intérimaires |  |  |  |  |  |  |  | l’entreprise afin de |  |
| les moyens |  |  |  |  |  |  |  | nettoyer WC, |  |
| d’assurer le |  |  |  |  |  |  |  | vestiaire, outils, ...et |  |
| nettoyage et la |  |  |  |  |  |  |  | réapprovisionnement |  |
| désinfection |  |  |  |  |  |  |  | auprès du réfèrent |  |
| des mains. |  |  |  |  |  |  |  | Covid-19 et chef de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chantier. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir de la crème |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hydratante pour pallier: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - le dessèchement des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mains relatif au nettoyage |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fréquents des mains. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - l’irritation du visage lié |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | au port du masque. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition des |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bidons individuels d’eau |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (capacité inférieur à 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | litres), en l’absence d’eau |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | courante potable sur site, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sur lequel sera |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lisiblement marqués «eau |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de lavage des mains». |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Identifier les points de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lavage des mains localisés |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sur le chantier en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | réalisant un affichage |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dans la base vie et à |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chaque point d’eau. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition sur |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chantiers des roulottes |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mobiles de lavage de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mains. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rappeler l’importance |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d’éviter de se toucher |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | le visage sans nettoyage |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | préalable des mains. |  |
| Identifier et mettre à disposition des travailleurs de l’entreprise et des intérimaires les moyens de nettoyage des surfaces. |  |  |  |  |  |  |  | Maintenir un nettoyage quotidien des sols lavables avec les produits détergents habituels, des moquettes avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA. Les ateliers et les dépôts ne nécessitent pas de protocole de nettoyage spécifique |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Procéder à un nettoyage régulier, si possible deux fois par jour, et au minimum une fois par jour, des surfaces de contact les plus usuelles au moyen de produits ménagers courants (poignées de portes, tables, comptoirs, postes de travail, claviers, téléphones…). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aérer régulièrement les locaux (au moins 3 fois 15 minutes par jour) et vérifier le cas échéant les installations de ventilation et de climatisation. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser des opérations de désinfection lorsque l’évaluation des risques le justifie. Désinfecter les locaux si la reprise d’activité intervient dans un délai inférieur à 5 jours. Utiliser des produits virucides en cas de présence de personnes contaminées ou soupçonnées de l’être. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rédiger un protocole particulier pour l’entretien des douches collectives. La désinfection générale (bac, parois et pommeau) est assurée deux fois par jour. Avant et après chaque utilisation de la douche, la désinfection au moyen de vaporisateur doit être réalisé par chaque usager. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition les produits suivants : - détergents de nettoyage usuels contenant des agents tensio-actifs (produits ménagers) - produit virucide répondant à la norme EN 14476 + A2 (du type Javel diluée, alcool à 70°, et autres produits du commerce – attention aux précautions d’emploi) - Lingettes désinfectantes (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules, engins, outillage…) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attention, le vinaigre blanc ne tue pas le COVID-19 ! |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition, à l’intérieur de la cabine de la grue, le matériel nécessaire au nettoyage et une poubelle à pédale. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition, à l’intérieur de la cabine d’ascenseur, le matériel nécessaire au nettoyage et placer une poubelle à pédale à l’extérieur sur chaque palier. |  |
| Identifier et mettre à disposition des travailleurs les EPI nécessaires si la distanciation est impossible. |  |  |  |  |  |  |  | Équiper les trousses de secours de masques FFP2 et de lunettes de protection. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir le type de masque adapté aux risques des tâches à réaliser et aux gestes barrières. Masque de type: - « à usage non-sanitaire » de catégorie 1, - FFP1, - chirurgical, - FFP2 ou de protection supérieure. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S’aider de la fiche-conseil OPPBTP «Aide au choix des masques». |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir chaque jour à chacun des travailleurs la quantité de masques nécessaire et adaptés aux tâches à réaliser |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir les protections des yeux : lunettes ou écrans faciaux et les nettoyer régulièrement. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fournir et faire porter les gants de chantier adaptés aux risques de la tâche (par exemple : gants de métier anti-coupures). Il n’est pas nécessaire de porter des gants plastiques en dessous. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bien se laver les mains avant et après le retrait des gants. |  |
| S’assurer de la |  |  |  |  |  |  |  | Moyens d’urgence : |  |
| disponibilité des |  |  |  |  |  |  |  | infirmerie, défibrillateur, |  |
| moyens mis en |  |  |  |  |  |  |  | évacuation, points |  |
| commun sur |  |  |  |  |  |  |  | de rassemblement, |  |
| les chantiers |  |  |  |  |  |  |  | extincteurs, trousses de |  |
| avec la maitrise |  |  |  |  |  |  |  | secours, sauveteurs |  |
| d’ouvrage et |  |  |  |  |  |  |  | secouristes, équipiers de |  |
| son CSPS. |  |  |  |  |  |  |  | première intervention |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
| Identifier le |  |  |  |  |  |  |  | Fournir de l’outillage |  |
| matériel et les |  |  |  |  |  |  |  | individuel avec |  |
| équipements |  |  |  |  |  |  |  | identification rapide de |  |
| disponibles et |  |  |  |  |  |  |  | l’utilisateur (marqueur, |  |
| conformes de |  |  |  |  |  |  |  | peinture, …). |  |
| l’entreprise. |  |  |  |  |  |  |  | En cas d’impossibilité, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nettoyer le «matériel |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | commun» à chaque |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | changement d’utilisateur. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Affecter si possible |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | un engin/véhicule par |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chauffeur pour éviter la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transmission du Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lister et localiser les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | prestataires en activité et |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier la disponibilité du |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mécanicien de l’entreprise. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Privilégier les moyens |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | de manutentions |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mécaniques, sinon |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | respecter la distance de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | deux mètres minimum. Dans le cas contraire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | porter les masques |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | respiratoires nécessaires. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser des vérifications |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | règlementaires pour la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | remise en service de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | matériel stocké au siège/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dépôt (matériel soumis à |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VGP, échafaudages, …). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réattribuer les matériels |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | et équipements de travail |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aux chantiers prioritaires. |  |
| Identifier les |  |  |  |  |  |  |  | Lister et localiser les |  |
| locations |  |  |  |  |  |  |  | prestataires en activité. |  |
| nécessaires en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| corrélation avec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| les compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| des travailleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recenser les |  |  |  |  |  |  |  | Réattribuer les matériaux |  |
| matériaux |  |  |  |  |  |  |  | disponibles aux chantiers |  |
| nécessaires disponibles. |  |  |  |  |  |  |  | prioritaires. |  |
| Adapter les |  |  |  |  |  |  |  | Prendre connaissance de |  |
| livraisons |  |  |  |  |  |  |  | la mise à jour du DHOL |  |
| aux aires de |  |  |  |  |  |  |  | (Document Harmonisé |  |
| chargements / |  |  |  |  |  |  |  | d’Organisation des |  |
| déchargements |  |  |  |  |  |  |  | Livraisons). |  |
| sur chantier. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à jour les |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | protocoles chargements/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | déchargements |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | intégrant Covid-19. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser les nouvelles |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | demandes d’accès aux |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sites/chantiers, si besoin. |  |

| Liste des activités essentielles | Scénario |  |  |  | Nom et fonction des acteurs-clés |  |  | Conditions à organiser (tâches) | Commentaires, délais, échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable Rang A | Suppléant Rang B | Suppléant Rang C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prévoir une zone de réception des matériaux permettant de les isoler suivant les préconisations du fournisseur afin d'éviter toute contamination. |  |
| S’assurer de la gestion des déchets potentiellement contaminés (exemple déchets issus du nettoyage des matériel, équipements de travail, …). |  |  |  |  |  |  |  | Lister et localiser des prestataires en activité. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se référer à la procédure du gouvernement concernant la gestion des déchets potentiellement contaminés : https://www. ecologique-solidaire. gouv.fr/sites/default/ files/20 325Corana- gestes%20dechets_A4%20 web.pdf |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre à disposition des poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. En cas d’impossibilité, utiliser un sac à fermeture facile par lien coulissant. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Faire respecter la fermeture permanente du couvercle des poubelles à pédales pour éviter la propagation de Covid-19 et bactéries. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organiser l’évacuation des poubelles des locaux con-tenant des déchets con-taminés ou susceptibles de l’être par le Covid-19 (masques et gants je-tables, essuie-mains usa-gés, lingettes…), chaque soir: - fermer les sacs, - les placer dans un second sac, - le fermer, - identifier les sacs, exemple: «Covid-19 + heure+ date», - Stocker les double-sacs dans une zone dé-diée pendant 24 heures avant leur retrait par le prestataire de gestion de déchets ménager. Augmenter la fréquence de retrait des déchets par intervention sup-plémentaire du presta-taire «déchets». |  |

# II/	Garantir le retour d’expérience de cette crise

Les actions ci-dessous contribueront à tirer les enseignements de cette crise et d’en assurer la traçabilité.

Organiser un débrief avec l’encadrement et l’ensemble des travailleurs sur la période qui vient de se dérouler, analyser les actions mises en œuvre et leurs effets.

Remercier l’ensemble des travailleurs pour les efforts fournis et leur renouveler ma confiance. S’assurer de la bonne santé des travailleurs pour une continuité sereine de l’activité.

Archiver l’ensemble des documents qui ont été utiles pendant la crise :

  - Données ayant servi à prendre les décisions (courriers, mails, PCA, lettres et conseils des organisations professionnelles, organismes institutionnels…);

  - Avis/Compte-rendus de décisions en interne;

  - Compte rendu de retour d’expérience.

Conserver l’historique de chaque chantier : compte-rendu (réunion de chantier, quarts d’heure sécurité, briefing prise de poste…), mails, courriers avec maître d’ouvrage, fournisseurs, sous- traitants, co-traitants...

Dès la fin de la crise, mettre à jour le document unique d’évaluation des risques, son plan d’action et le plan de continuité d’activité.

Faire un bilan :

  - Des freins et des aléas rencontrés et la manière de les traiter;

  - Des victoires et des nouvelles façons de travailler engendrées par la crise (télétravail, visioconférence, conférence téléphonique…).

# III / Les coordonnées indispensables

## Les numéros d’urgence

| Situations | Numéros |
| --- | --- |
| Toute information générale sur le Covid-19 | Numéro vert du gouvernement 0800 130 000 |
| Détresse respiratoire, urgence médicale | SAMU 15 (ou 114 pour les personnes ayant des difficultés à parler ou entendre |
| Toux sèche, fièvre ou sensation de fièvre, suspicion de Covid-19 sans urgence médicale | Contacter un médecin |

## Les acteurs clés internes et leurs coordonnées

| Nom | N° téléphone |
| --- | --- |
| M./Mme : |  |
| M./Mme : |  |
| M./Mme : |  |
| M./Mme : |  |
| M./Mme : |  |
| M./Mme : |  |

## Les acteurs clés externes

| Organismes | Noms | N° téléphones |
| --- | --- | --- |
| Organisation patronale | M./Mme : |  |
| Avocat | M./Mme : |  |
| Banquier | M./Mme : |  |
| Comptable (si externe) | M./Mme : |  |
| Service de santé au travail | M./Mme : |  |
| CARSAT / CRAMIF | M./Mme : |  |
| Inspection du travail | M./Mme : |  |